| Согласовано: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| Директор департамента городского хозяйства Администрации города | Директор МКУ «УИТС г. Сургута» |
| ______________ К.С. Киселев | _____________ П.М. Зыков |
| «___»__________2023 г. м.п. | «___»__________2023 г. м.п. |

# РЕГЛАМЕНТ

# актуализации информации в картографической системе управления городскими проектами

# РЕГЛАМЕНТ

# актуализации картографического ресурса «Интерактивные карты города Сургута»

# На 11 листах

# Действует с момента утверждения

# 2023

Настоящий регламент разработан с целью определения основных параметров взаимодействия МКУ «УИТС г. Сургута», департамента городского хозяйства Администрации города и муниципальных учреждений (организаций), подведомственных департаменту городского хозяйства (далее – ответственные организации), по актуализации информации по объектам управления 
в картографической системе по управлению городскими проектами, 
а также по актуализации данных картографического ресурса «Интерактивные карты г. Сургута» (далее – информационные ресурсы).

Ответственные организации актуализируют информацию по объектам управления по форме, установленной разделом III настоящего регламента. Актуализированная информация по объектам управления размещается 
МКУ «УИТС г. Сургута» на приведенных выше информационных ресурсах. Срок актуализации информации по объектам управления и срок размещения 
на информационных ресурсах установлены разделом II настоящего регламента.

Дополнение, исключение объектов управления, а также изменение 
для актуализации информации в информационных ресурсах производится 
в установленном порядке путем утверждения изменений к настоящему регламенту.

Раздел I. Объекты управления

1. Автомобильные дороги/улицы;

2. Внутриквартальные проезды;

3. Тротуары;

4. Пешеходные ограждения;

5. Сети тепловодоснабжения

6. Сети водоснабжения;

7. Сети водоотведения;

8. Подтапливаемые участки;

9. Остановочные павильоны;

10. Цветочное оформление города;

11. Газоны на территориях общего пользования;

12. Акарицидная обработка территории;

13. Контейнерные площадки;

14. Дворовые территории;

15. Распределение жилищного фонда по управляющим организациям

Раздел II. Основные параметры взаимодействия

1. Проект и картографический набор «Ремонт дорог»

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Объекты управления (вид ремонта/работ) | 1.1. Автомобильные дороги/улицы (капитальный ремонт, ремонт, устранение колейности); 1.2. Внутриквартальные проезды (капитальный ремонт, ремонт); 1.3. Тротуары (капитальный ремонт, ремонт). |
| Форма актуализации | таблица 1 раздела III |
| Ответственная организация | отдел организации и контроля ремонтных работ улично-дорожной сети МКУ «ДДТиЖКК» |
| Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута» | - 1 этап: в течение 10 рабочих дней после утверждения плановых показателей; - 2 этап: в течение 10 рабочих дней после заключения контракта/договора, определения подрядной организации, периода проведения работ; - 3 этап: в течение 5 рабочих дней после выполнения условий контракта/договора . |
| Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута» | - в течение 10 рабочих дней после предоставления данных 1 этапа; - в течение 5 рабочих дней после предоставления данных 2 и 3 этапов. |

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Объект управления (вид ремонта/работ) | 1.4. Пешеходные ограждения (установка, замена, демонтаж). |
| Форма актуализации | таблица 1 раздела III |
| Ответственная организация | отдел организации и контроля содержания улично-дорожной сети МКУ «ДДТиЖКК» |
| Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута» | - 1 этап: в течение 10 рабочих дней после утверждения плановых показателей; - 2 этап: в течение 10 рабочих дней после заключения контракта/договора, определения подрядной организации, периода проведения работ; - 3 этап: в течение 5 рабочих дней после выполнения условий контракта/договора . |
| Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута» | - в течение 10 рабочих дней после предоставления данных 1 этапа; - в течение 5 рабочих дней после предоставления данных 2 и 3 этапов. |

2. Проект и картографический набор «Ремонт инженерных сетей»

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Объект управления (вид ремонта/работ) | 2.1. Сети тепловодоснабжения (капитальный ремонт, техническое перевооружение, реконструкция, новое строительство) |
| Форма актуализации | таблица 1 раздела III |
| Ответственная организация | производственный отдел СГМУП «Городские тепловые сети» |
| Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута» | - 1 этап: в течение 10 рабочих дней после утверждения плановых показателей; - 2 этап: в течение 10 рабочих дней после заключения контракта/договора, определения подрядной организации, периода проведения работ; - 3 этап: в течение 5 рабочих дней после выполнения условий контракта/договора . |
| Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута» | - в течение 10 рабочих дней после предоставления данных 1 этапа; - в течение 5 рабочих дней после предоставления данных 2 и 3 этапов. |

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Объекты управления (вид ремонта/работ) | 2.2. Сети водоснабжения (капитальный ремонт, реконструкция, новое строительство); 2.3. Сети водоотведения (капитальный ремонт, реконструкция, новое строительство). |
| Форма актуализации | таблица 1 раздела III |
| Ответственная организация | производственный отдел СГМУП «Горводоканал» |
| Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута» | - 1 этап: в течение 10 рабочих дней после утверждения плановых показателей; - 2 этап: в течение 10 рабочих дней после заключения контракта/договора, определения подрядной организации, периода проведения работ; - 3 этап: в течение 5 рабочих дней после выполнения условий контракта/договора . |
| Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута» | - в течение 10 рабочих дней после предоставления данных 1 этапа; - в течение 5 рабочих дней после предоставления данных 2 и 3 этапов. |

3. Проект и картографический набор «Благоустройство города»

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Объект управления (вид ремонта/работ) | 3.1. Подтапливаемые участки |
| Форма актуализации | таблица 2 раздела III |
| Ответственная организация | начальник штаба ГОиЧС департамента городского хозяйства |
| Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута» | в течение 2 рабочих дней после формирования актуальной информации |
| Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута» | в течение 3 рабочих дней после предоставления данных |

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Объект управления (вид ремонта/работ) | 3.2. Размещение остановочных павильонов |
| Форма актуализации | таблица 3 раздела III |
| Ответственная организация | отдел организации и контроля содержания улично-дорожной сети МКУ «ДДТиЖКК» |
| Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута» | в течение 5 рабочих дней после формирования актуальной информации |
| Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута» | в течение 5 рабочих дней |

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Объекты управления (вид ремонта/работ) | 3.3. Цветочное оформление города; 3.4. Ремонт газонов на территориях общего пользования. |
| Форма актуализации | таблица 1 раздела III |
| Ответственная организация | отдел паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство» |
| Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута» | - 1 этап: в течение 10 рабочих дней после утверждения плановых показателей; - 2 этап: в течение 10 рабочих дней после заключения контракта/договора, определения подрядной организации, периода проведения работ; - 3 этап: в течение 5 рабочих дней после выполнения условий контракта/договора . |
| Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута» | - в течение 10 рабочих дней после предоставления данных 1 этапа; - в течение 5 рабочих дней после предоставления данных 2 и 3 этапов. |

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Объект управления (вид ремонта/работ) | 3.5. Акарицидная обработка территории |
| Форма актуализации | таблица 4 раздела III |
| Ответственная организация | отдел паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство» |
| Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута» | публикация данных на официальном портале Администрации города |
| Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута» | в течение 3 рабочих дней после публикации данных на официальном портале Администрации города |

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Объекты управления (вид ремонта/работ) | 3.6. Размещение контейнерных площадок |
| Форма актуализации | таблица 5 раздела III |
| Ответственная организация | отдел по охране окружающей среды, природопользованию и благоустройству городских территорий департамента городского хозяйства |
| Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута» | публикация данных на официальном портале Администрации города |
| Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута» | в течение 5 рабочих дней после публикации данных на официальном портале Администрации города |

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Объект управления (вид ремонта/работ) | 3.7. Благоустройство дворовых территорий |
| Форма актуализации | таблица 6 раздела III |
| Ответственная организация | отдел управления жилищным фондом и объектами городского хозяйства департамента городского хозяйства |
| Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута» | в течение 5 рабочих дней после формирования актуальной информации |
| Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута» | в течение 5 рабочих дней |

4. Картографический набор «Распределение жилищного фонда по управляющим организациям»

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Картографический набор | «Распределение жилищного фонда по управляющим организациям» |
| Форма актуализации | таблица 7 раздела III |
| Ответственная организация | отдел управления жилищным фондом и объектами городского хозяйства департамента городского хозяйства |
| Сроки предоставления данных в МКУ «УИТС г. Сургута» | публикация данных на официальном портале Администрации города |
| Срок размещения МКУ «УИТС г. Сургута» | в течение 5 рабочих дней после публикации данных на официальном портале Администрации города |

Раздел III. Информация по объектам управления

Таблица 1

| 1 этап предоставления данных ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ вносятся не позднее 10 рабочих дней после утверждения плановых показателей |  |  |  |  |  |  |  | 2 этап предоставления данных ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ вносятся не позднее 10 рабочих дней после заключения контракта/договора, определения подрядной организации, периода проведения работ |  |  |  |  | 3 этап предоставления данных ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ вносятся не позднее 5 рабочих дней после выполнения условий договора подряда (муниципального контракта) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п (не нарушать нумерацию) | Блок картографической карты | Тип объекта управления^ | Вид работ ^^ | Наименование проекта ( (объекта) | Протяженность, п.м. (площадь, кв.м.)** | Примечание * | Ситуационная схема (отдельный файл) | Источник финансирования | Наименование подрядной организации (исполнитель) | Плановый период ремонта (в формате "с чч.мм.гг.по чч.мм.гг.) | Скан документ или ссылка | Примечание * | Фактический период ремонта (в формате "с чч.мм.гг.по чч.мм.гг.) | Примечание * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| "*" Размещение информации в картографическом наборе |  |  |  |  | да | нет | да | нет | нет | да | нет | нет | да | при необходимости |
| "**" Размещение информации в проекте |  |  |  |  | да | при необходимости | да | да | да | да | да | при необходимости | да | при необходимости |

Примечание: информация по форме таблицы 1 заполняется по следующим объектам управления:

1.1. Автомобильные дороги/улицы (капитальный ремонт, ремонт, устранение колейности).

1.2. Внутриквартальные проезды (капитальный ремонт, ремонт).

1.3. Тротуары (капитальный ремонт, ремонт).

1.4. Пешеходные ограждения (установка, замена, демонтаж).

2.1. Сети теплоснабжения (капитальный ремонт, техническое перевооружение, реконструкция, новое строительство).

2.2. Сети водоснабжения (капитальный ремонт, реконструкция, новое строительство).

2.3. Сети водоотведения (капитальный ремонт, реконструкция, новое строительство).

3.4. Цветочное оформление города.

3.5. Газоны на территориях общего пользования (ремонт).

Таблица 2

Объект управления 3.1. Подтапливаемые участки

| № п.п. | Статус** | Адрес | Причина | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание**: 1- выполнено, 2- в процессе, 3- вновь выявленные.

Таблица 3

Объект управления 3.2. Размещение остановочных павильонов

| № п.п. | Наименование остановки | Местоположение | Наличие остановочного павильона* | Принадлежность павильона** | Комментарий (описание установленного павильона) | Состояние остановочного павильона*** | Финансирование | Год замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: * - 1 – установлен павильон, 2 – не установлен павильон;

** - 1- муниципальный павильон, 2 – частный павильон;

*** - 2 – под замену, 3 – заменен.

Таблица 3

| № п.п. | Площадь остановочного павильона | Номера автобусов | Номера маршрутных такси | Номера сезонных маршрутов | Информирование населения^ | Тип комфортности^^ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: ^ - 1- жидкокристаллический монитор, 2 – электронное табло,

^^ -  1-  «умная» теплая остановка, 2- теплая остановка.

Таблица 4

Объект управления 3.5. Акарицидная обработка

| Кадастровый номер земельного участка | Дата (даты) обработки | Площадь территории | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 5

Объект управления 3.6. Размещение контейнерных площадок

| № п.п. | Муниципальное образование | Населенный пункт | Адрес площадки | Географические координаты, X | Географические координаты, Y | Вид покрытия площадки | Площадь площадки, м2 | Количество установленных контейнеров, шт. | Объем установленных контейнеров, м3 | Для раздельного сбора мусора, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | Материал контейнера | Наличие места накопления КГО | Количество планируемых к размещению контейнеров | Объем каждого из планируемых к размещению контейнеров, м3 | Фактическое наличие мест ТКО | Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | Сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО (отходообразователь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 6

Объект управления 3.7. Благоустройство придомовых территорий

| Год ремонта | Улица | Дом | Строение, сооружение, корпус | Местоположение (если нет адреса) | Площадь кв.м. | Виды ремонтных работ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 7

Картографический набор 4. Распределение жилищного фонда по управляющим организациям

| № п.п. | Поселок | Геоним | Наименование элемента уличной сети | Номер дома | Год ввода в эксплуатацию | Этажность | Наименование управляющей компании | Сокращенное наименование управляющей компании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п.п. | ИНН управляющей компании | ОГРН управляющей компании | ФИО руководителя | Телефон | Почтовый адрес | Электронный адрес | Сайт | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |